탑다운 3D ARPG 1인 개발용

월드·던전 자동 제작 설계서

World Partition + PCG + Dungeon Atlas

대상 엔진: Unreal Engine 5.8

문서 기준일: 2026-09-09

최종 방향 하나의 World Partition Persistent World 안에 Outdoor World와 공간적으로 분리된 Dungeon Atlas를 함께 두고, 필드에서는 PCG로 환경과 반복 콘텐츠를 생성하며, 던전은 Room Module + Flow 기반으로 자동 조립한다. 던전 진입 시 목적지 Streaming Source를 미리 활성화한 뒤 같은 World 안에서 이동하여 로딩 화면을 없앤다.

# 목차

1. 설계 목표와 핵심 결정

2. 최종 월드 아키텍처

3. World Partition 구성 원칙

4. Outdoor World 제작 방식

5. PCG 시스템 설계

6. Dungeon 자동 제작 시스템

7. Dungeon Atlas 구성

8. 필드 ↔ 던전 심리스 전환

9. Level Instance와 Data Layer 역할

10. 월드·던전 상태 저장

11. 자동 검증과 Seed 선택

12. 1인 개발용 Editor Tool

13. 권장 콘텐츠 규모

14. 구현 순서와 마일스톤

15. 성능·QA 체크리스트

16. 권장 클래스·폴더 구조

17. 최종 권장안

부록 A. 공식 문서 근거 및 참고 자료

문서 사용법 이 문서는 “런타임에서 무한 랜덤 생성”이 아니라 “에디터에서 자동 생성 → 검증 → 선택 → 수동 보정 → Bake”하는 제작 파이프라인을 전제로 한다.

# 1. 설계 목표와 핵심 결정

목표는 1인 개발자가 과도한 수작업 없이 적당한 크기의 필드와 다수의 던전·POI를 제작하면서도, 게임플레이 품질과 디버깅 가능성을 유지하는 것이다. 자동화는 콘텐츠를 “대체”하기보다, 잘 만든 원본을 반복·변형·조립해 제작량을 증폭시키는 방향으로 사용한다.

| 항목 | 결정 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 월드 구조 | 단일 World_Main + World Partition | 같은 UWorld에서 거리 기반 스트리밍과 필드↔던전 심리스 이동을 통합 |
| 필드 생성 | World Graph/POI/도로는 제약 기반, 환경은 PCG | 게임플레이 구조를 먼저 보장하고 환경 자동화는 후단에서 수행 |
| 던전 생성 | Room Module + Flow Graph + PCG Dressing | 적은 방 모듈로 다수의 검증 가능한 던전 생성 |
| 던전 위치 | 필드 지하 Z축 적층보다 별도 Dungeon Atlas | 스트리밍 영역을 공간적으로 명확히 분리하고 관리 단순화 |
| 생성 시점 | Editor-time Generate + Bake 중심 | QA·저장·재현성·성능 관리가 쉬움 |
| 런타임 PCG | 필요한 소형 디테일만 제한적으로 | 고정형 ARPG에서는 런타임 생성 복잡도가 이득보다 커질 수 있음 |

중요 World Partition 자체가 “별도 .umap 사이의 심리스 로딩”을 자동으로 만들어 주는 것은 아니다. 이 설계에서는 필드와 던전을 같은 Persistent World에 두기 때문에 World Partition Streaming Source를 이용한 사전 로딩이 가능하다. [R1]

# 2. 최종 월드 아키텍처

World_Main.umap (World Partition ON) │ ├─ Outdoor World │ ├─ Region_Forest │ ├─ Region_Swamp │ ├─ Region_Mountain │ ├─ Region_Ruins │ ├─ Town / Roads / POI │ └─ Dungeon Entrances │ └─ Dungeon Atlas (필드와 충분히 떨어진 공간) ├─ DungeonSlot_00 ├─ DungeonSlot_01 ├─ DungeonSlot_02 ├─ ... └─ DungeonSlot_N

Outdoor World는 플레이어가 실제로 탐험하는 연속 필드다. Dungeon Atlas는 플레이어가 지도상에서 볼 수 없는 별도 공간으로, 각 던전이 서로의 스트리밍 범위를 침범하지 않도록 슬롯 단위로 떨어뜨려 배치한다.

World Partition은 단일 Persistent Level을 그리드 셀로 관리하고 Streaming Source 거리 기준으로 셀을 로드·언로드한다. Epic 문서에서도 텔레포트 목적지에 World Partition Streaming Source를 미리 활성화하여 목적지 셀을 로드한 뒤 플레이어를 이동하는 패턴을 설명한다. [R1]

## 2.1 제작 관점의 계층

[Hand Authored] World Topology / Main Quest / Landmark │ ▼ [World Generator] Region / Road / POI / Dungeon Entrance │ ▼ [PCG] Biome / Roadside / Ruin / Clutter / Vegetation │ ▼ [Manual Correction + Bake]

# 3. World Partition 구성 원칙

UE 5.8의 World Partition은 대규모 월드를 단일 Persistent Level의 셀로 분리하고 Streaming Source 주변 셀을 자동 스트리밍한다. Top Down 템플릿도 World Partition을 사용하지만 Enable Streaming은 템플릿에 따라 기본 비활성화일 수 있으므로 World Settings에서 반드시 확인한다. [R1]

| 설정/개념 | 권장 원칙 |
| --- | --- |
| Persistent Level | World_Main 하나를 런타임 월드의 기준으로 유지 |
| Enable Streaming | 반드시 켜고 실제 패키지 빌드에서 확인 |
| Runtime Grid | 초기에는 가능한 한 단순하게 1개 중심으로 시작 |
| Cell Size / Loading Range | 고정 정답값을 두지 말고 카메라 범위·이동속도·던전 크기로 프로파일링 |
| Spatially Loaded | 필드·던전 환경 액터는 공간 스트리밍 대상으로 구성 |
| Streaming Source | 플레이어 + 던전 목적지 Preload Source 사용 |

시작점 제안 탑다운 카메라는 일반적인 3인칭 오픈월드보다 실제 가시거리가 짧으므로 Loading Range를 보수적으로 시작한 뒤 감소시키며 테스트할 수 있다. 정확한 Cell Size/Range는 프로젝트 프로파일링이 필요하다.

# 4. Outdoor World 제작 방식

필드 전체를 Noise 기반으로 랜덤 생성하지 않는다. 재미와 진행에 직접 영향을 주는 “월드 뼈대”는 의도적으로 정하고, 반복 제작 비용이 큰 환경과 부가 콘텐츠만 자동화한다.

## 4.1 손으로 정할 것

지역 간 큰 연결 관계: Forest → Central → Swamp → Mountain 등

메인 마을, 메인 퀘스트 지점, 보스 던전, 대표 랜드마크

플레이어가 반드시 경험해야 하는 주요 동선과 중요한 전투 공간

지역별 고도·폐쇄감·시야 통제 등 아트/레벨 디자인 방향

## 4.2 Generator가 정할 것

지역 내부의 Side Dungeon 입구 후보 위치

Camp, Shrine, Ruin, Graveyard, Event Area 등의 반복 POI

보조 도로와 연결 Spline

Combat Clearing/Arena 위치

POI 주변 exclusion 영역과 환경 Dressing 범위

DA_WorldDefinition └─ Region_Forest ├─ Town: 1 ├─ MainDungeon: 1 ├─ SideDungeon: 3 ├─ POI: 6~9 ├─ EventArea: 2~4 └─ BiomeProfile: DA_Biome_Forest

# 5. PCG 시스템 설계

PCG의 역할은 “월드의 재미를 결정”하는 것이 아니라 “이미 결정된 공간을 빠르게 채우고 변형”하는 것이다. PCG Framework는 대형 영역을 Partitioned Generation으로 셀에 나누고 World Partition/Level Instancing과 함께 스트리밍하기 쉽게 만들 수 있으며, Hierarchical Generation을 통해 큰 오브젝트와 작은 디테일을 서로 다른 그리드 크기로 처리할 수 있다. [R2]

## 5.1 그래프를 기능별로 분리

PCG/ ├─ Biome/ │ ├─ PCG_Biome_Forest │ ├─ PCG_Biome_Swamp │ └─ PCG_Biome_Mountain ├─ Roads/ │ ├─ PCG_Roadside │ └─ PCG_RoadDecoration ├─ POI/ │ ├─ PCG_POI_Dressing │ ├─ PCG_Ruin │ └─ PCG_CombatArena └─ Common/ ├─ PCG_Clutter ├─ PCG_RockScatter └─ PCG_Vegetation

하나의 PCG_MasterWorld 그래프에 모든 기능을 넣지 않는다. Biome, Road, POI, Arena, Clutter 단위로 Subgraph와 Data Asset을 분리하여 변경 범위와 재생성 비용을 줄인다.

## 5.2 Data Asset 중심 설계

DA_Biome_Forest ├─ TreeSet ├─ RockSet ├─ BushSet ├─ GroundClutterSet ├─ TreeDensity ├─ MinTreeDistance ├─ MaxSlope ├─ RoadClearance └─ POIClearance

Epic의 PCG Biome Core도 Data Asset과 고정 파이프라인, Subgraph를 활용하는 데이터 중심 구조의 예시다. 다만 UE 5.8에서 Biome Core는 Experimental 기능이므로, 구조는 참고하되 프로젝트 핵심 로직을 강하게 종속시키는 것은 신중하게 판단한다. [R3]

## 5.3 환경 배치 알고리즘

| 기법 | 사용처 | 핵심 목적 |
| --- | --- | --- |
| Distance / Exclusion Mask | 도로·POI·Arena 주변 | 플레이 공간 확보, 나무/바위 침범 방지 |
| Poisson/Blue-noise 성격의 간격 제약 | POI·나무·큰 바위 | 뭉침을 줄이고 자연스러운 최소 간격 확보 |
| Slope/Height/Layer Filter | 절벽·산·습지 | 지형 조건에 맞는 에셋 배치 |
| Noise | 밀도 미세 변동 | 구조 결정이 아니라 반복 패턴을 깨는 보조 수단 |
| Spline 기반 샘플링 | 도로·울타리·절벽 장식 | 디자이너가 그린 경로를 자동 Dressing |

# 6. Dungeon 자동 제작 시스템

던전은 필드 PCG와 다른 생성 문제로 다룬다. 핵심은 “방을 랜덤 Scatter”하는 것이 아니라, 검증 가능한 Flow Graph에 손으로 만든 Room Module을 조립하는 것이다.

## 6.1 Dungeon Flow Template

| Flow | 예시 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| Linear | Start → Combat → Elite → Boss | 짧은 동굴/서브 던전 |
| Branch | 메인 경로 + Treasure/Elite 분기 | 탐색 보상 제공 |
| Loop | 중간 경로가 다시 합류 | 백트래킹 감소 |
| Hub | 중앙 Hub + 여러 Wing | 중형 던전 |
| Key/Lock | Key 획득 → 잠긴 문 → Boss | 간단한 진행 퍼즐 |

## 6.2 Room Module 제작량

테마당 10~15개의 구조 모듈을 먼저 만든다. 방 전체의 소품까지 고정하지 말고, 바닥·벽·출입구·큰 구조물만 손으로 만들고 내부 소품은 PCG Dressing과 Encounter 데이터로 변형한다.

Theme_Crypt ├─ Entrance ├─ Straight_A/B ├─ Corner_A/B ├─ T_Junction ├─ Large_A/B ├─ DeadEnd ├─ Treasure ├─ Elite └─ Boss

## 6.3 방 변형 축

Room Geometry × Dressing Seed × Encounter Set × Prop Set × Lighting Variant × Decal / Damage Variant = 실제 체감 방 변형

실전 원칙 “수학적으로 가능한 조합 수”보다 “플레이어가 체감하는 차이”가 중요하다. 생성된 던전 후보를 자동 검증한 뒤 실제 플레이로 좋은 Seed만 채택한다.

# 7. Dungeon Atlas 구성

Dungeon Atlas는 World_Main 안에서 Outdoor World와 공간적으로 떨어진 구역이다. 각 DungeonSlot은 자동 생성된 던전의 배치 영역이며 서로의 Streaming Loading Range가 겹치지 않도록 간격을 둔다.

Outdoor World ┌──────────────────────┐ │ 1.5~2 km Field │ └──────────────────────┘ 충분한 빈 공간 Dungeon Atlas [D01] [D02] [D03] [D04] [D05] [D06] [D07] [D08] [D09]

필드와 동일 XY 좌표에서 Z축 아래로 단순히 던전을 쌓는 구조는 피한다. 공간 스트리밍 경계를 명확히 분리하기 위해 Dungeon Atlas를 수평 공간에 독립 배치하는 쪽이 관리와 디버깅이 쉽다.

## 7.1 DungeonSlot 데이터

FDungeonSlot ├─ DungeonID ├─ WorldTransform ├─ Bounds ├─ EntryTransform ├─ ExitTransform ├─ Theme ├─ FlowTemplate ├─ Seed └─ ValidationResult

# 8. 필드 ↔ 던전 심리스 전환

심리스 전환의 핵심은 OpenLevel이 아니라 “목적지 선로딩 + 같은 World 내부 이동”이다. Epic의 World Partition 문서는 Streaming Source Component를 텔레포트 목적지에 활성화하여 셀을 먼저 로드하고, 로딩 후 플레이어를 이동한 다음 소스를 비활성화하는 패턴을 직접 설명한다. [R1]

## 8.1 진입 시퀀스

플레이어가 Dungeon Entrance의 Preload 범위에 진입한다.

입구 Actor가 대상 DungeonSlot의 Entry 위치에 World Partition Streaming Source를 활성화한다.

목적지 셀 로딩 완료 여부를 확인한다.

플레이어는 짧은 동굴 통로, 문, 암전, 카메라 가림 등의 전환 구간을 통과한다.

로딩이 완료되면 같은 World의 Dungeon Entry Transform으로 플레이어를 이동한다.

목적지 Preload Source를 끄고 플레이어 자체 Streaming Source가 던전 주변 셀 로딩을 유지한다.

필드 쪽은 Streaming Source가 사라져 거리 기준으로 자연스럽게 언로드된다.

FIELD │ ├─ Player approaches entrance │ ├─ Enable Destination Streaming Source │ ├─ Wait until destination cells are ready │ ├─ Hide transition with corridor / door / darkness │ ├─ Move Player to Dungeon Entry (same UWorld) │ └─ Disable preload source → Field unloads naturally

## 8.2 Dungeon Entrance Actor 책임

ADungeonEntrance ├─ DungeonID ├─ TargetEntryTransform ├─ PreloadDistance ├─ UWorldPartitionStreamingSourceComponent ├─ TransitionState └─ ReturnPortal / Exit information

주의 목적지 로딩이 완료되지 않았는데 플레이어를 먼저 이동시키지 않는다. 저사양 PC/디스크 조건에서 셀 로딩이 늦어질 수 있으므로 전환 통로나 입력 제한을 이용해 안전하게 흡수한다.

# 9. Level Instance와 Data Layer 역할

## 9.1 Level Instance

Room Module, 반복 POI, 작은 마을 블록 등은 Level Instance를 제작 단위로 사용한다. UE 5.8 문서에서 Embedded Mode는 OFPA 액터를 런타임 World Partition Grid에 포함시키며 기본이자 권장되는 레벨 콘텐츠 스트리밍 방식으로 설명된다. 반면 Level Streaming Mode는 별도의 레벨 스트리밍 비용이 추가되므로 고밀도 사용이 권장되지 않는다. [R4]

| 용도 | 권장 |
| --- | --- |
| Dungeon Room Module | Level Instance / 반복 편집 단위로 사용 |
| POI Camp/Ruin | Level Instance + PCG Dressing |
| 런타임 스트리밍 | 가능하면 Embedded Mode 중심 |
| 별도 Level Streaming Mode | 특수한 이유가 있을 때만 제한적으로 사용 |

## 9.2 Data Layer

Data Layer는 던전 1개당 하나씩 만들어 로딩을 제어하는 용도보다, 퀘스트/진행/월드 상태 변형에 사용한다. UE 5.8의 Data Layers는 런타임에서 Blueprint/C++로 상태를 전환하여 퀘스트·진행·이벤트 기반 월드 변화를 표현할 수 있다. [R5]

권장 Data Layer 예 DL_Town_Normal DL_Town_Destroyed DL_Forest_BeforeBoss DL_Forest_AfterBoss DL_Quest_RitualActive

# 10. 월드·던전 상태 저장

World Partition 셀은 언로드/재로드될 수 있으므로 “Boss가 죽었다”, “Chest가 열렸다” 같은 영속 상태를 해당 Actor의 메모리에만 의존하지 않는다. DungeonID/POIID를 키로 하는 별도 상태 저장 계층을 둔다.

FDungeonPersistentState ├─ bCompleted ├─ bBossKilled ├─ OpenedChests : Set<StableID> ├─ ActivatedEvents : Set<StableID> └─ DefeatedUniqueEnemies : Set<StableID> UDungeonStateSubsystem └─ Map<DungeonID, FDungeonPersistentState>

Actor가 다시 스트리밍될 때 Stable ID로 상태를 조회하여 적용한다.

SaveGame에는 WorldStateSubsystem의 영속 데이터만 저장하고, 일시적 배치 데이터는 Seed/Definition으로 재생 가능하게 만든다.

던전 생성 결과를 출시 빌드에서 고정할 경우 Seed와 Generator Version을 함께 저장한다.

# 11. 자동 검증과 Seed 선택

자동 생성의 품질은 “생성 알고리즘”만큼 “Validator”에 좌우된다. 실패한 결과를 사람이 매번 확인하면 자동화 이득이 작아지므로, 월드와 던전 모두 정량 검증을 수행한다.

## 11.1 Dungeon Validator

| 검사 | 실패 조건 예시 |
| --- | --- |
| 연결성 | Entrance → Boss 도달 불가 |
| 필수 룸 | Boss/Entrance 누락 |
| 충돌 | Room Bounds overlap |
| 길이 | 최소/최대 Room 수 범위 초과 |
| 분기 | Dead-end 비율 과다 |
| 진행 논리 | Key 획득 전에 Lock을 반드시 통과해야 하는 구조 |
| Nav | 주요 경로 NavMesh 단절 |

## 11.2 World Validator

| 검사 | 예시 |
| --- | --- |
| Dungeon Entrance 간격 | 너무 가까운 입구 제거/재배치 |
| POI 밀도 | 지역별 최소/최대 개수 |
| 도로 연결 | Town/Main POI 간 도달성 |
| 지형 적합성 | 절벽·물 위의 부적합 POI 검출 |
| 스트리밍 안전 | DungeonSlot 간 로딩 범위 중첩 여부 |
| 플레이 밀도 | 긴 무콘텐츠 이동 구간 제한 |

## 11.3 후보 생성 방식

Generate N Seeds │ ▼ Automatic Validation │ ▼ Score / Reject │ ▼ 상위 후보만 플레이 확인 │ ▼ Select → Manual Polish → Bake

# 12. 1인 개발용 Editor Tool

툴은 “큰 생성 버튼 하나”보다 Outdoor, Dungeon, Validate, Bake를 분리해 반복 작업 시간을 줄이는 방향이 좋다.

WORLD GENERATOR -------------------------------- Seed [ 125914 ] Regions [ 4 ] Side Dungeons [ 18 ] POI Density [ Medium ] [ Generate Outdoor ] [ Validate Outdoor ] DUNGEON GENERATOR -------------------------------- Theme [ Crypt ] Flow [ Branch ] Size [ Medium ] Seed [ 5512 ] [ Generate Selected ] [ Generate All Slots ] [ Validate Dungeons ] FINALIZE -------------------------------- [ Regenerate PCG ] [ Bake Selected ] [ Build Validation Report ]

## 12.1 툴의 핵심 기능

Seed 재현성: 동일 Definition + Seed → 동일 결과

부분 재생성: Outdoor/특정 Region/특정 DungeonSlot만 재생성

Lock 기능: 마음에 든 POI·도로·Room은 재생성에서 제외

Validation Report: 실패 원인과 위치를 클릭해서 바로 이동

Generator Version: 알고리즘 변경 후 기존 Seed 결과가 달라지는 문제 추적

# 13. 권장 콘텐츠 규모

아래 수치는 엔진 공식 권장값이 아니라 1인 제작에서 먼저 검증하기 위한 경험적 목표다. 이동속도, 플레이타임, 전투 밀도, 에셋 제작속도에 따라 줄이는 것을 우선한다.

| 콘텐츠 | 초기 목표 | 확장 목표 |
| --- | --- | --- |
| Outdoor World | 500m × 500m Vertical Slice | 약 1.5~2km급 연속 필드 |
| Region | 1 | 4 전후 |
| Town | 1 | 2~3 |
| Dungeon Theme | 1 | 3 전후 |
| Room Module | 8 | 테마당 10~15 |
| Dungeon Flow | 3 | 5 전후 |
| Dungeon 수 | 3 | 15~25 |
| POI Archetype | 4~5 | 8~12 |
| 배치된 POI | 8 | 30~50 |

규모 판단 기준 “2km”라는 면적보다 실제 플레이어가 1분 동안 지나가는 콘텐츠 수, 던전 반복감, 이동 공백 시간이 더 중요한 지표다. Vertical Slice에서 이동시간과 전투 밀도를 측정한 뒤 월드를 확장한다.

# 14. 구현 순서와 마일스톤

## Phase 1 — 심리스 스트리밍 프로토타입

World_Main World Partition 활성화 및 Streaming 테스트

필드 테스트 영역과 멀리 떨어진 Dummy Dungeon 제작

DungeonEntrance → 목적지 Streaming Source → 이동 → Exit 왕복 완성

저사양/느린 저장장치 조건에서 전환 실패 케이스 확인

## Phase 2 — Dungeon Vertical Slice

테마 1개, Room Module 8개, Flow 3개

연결/Overlap/Nav/Boss 도달 Validation

Room PCG Dressing과 Encounter Data 연동

버튼 한 번으로 서로 다른 던전 10개 후보 생성

## Phase 3 — Outdoor Generator

500m × 500m 필드에 Town 1, Dungeon 3, POI 8 생성

Road Spline과 Exclusion Mask 연결

Forest Biome PCG 완성

Outdoor Validator와 Seed 후보 선택

## Phase 4 — Production Scale

Biome 3~4, Dungeon Theme 3, Flow 5로 확대

Dungeon Atlas 15~25 Slots 확장

POI Archetype 8~12종 확장

HLOD/Navigation/Lighting/Streaming 프로파일링

좋은 Seed 고정 → 수동 보정 → 최종 Bake

# 15. 성능·QA 체크리스트

| 영역 | 체크 항목 |
| --- | --- |
| World Partition | 던전 진입 직전 목적지 셀 선로딩이 실제 패키지 빌드에서도 완료되는가 |
| Streaming | 필드→던전 후 필드 셀이 예상대로 언로드되는가 |
| Memory | 다른 DungeonSlot이 불필요하게 동시에 로드되지 않는가 |
| PCG | 대형 영역은 Partitioned/Hierarchical Generation이 재생성 비용을 줄이는가 [R2] |
| Navigation | 스트리밍 후 Nav 데이터가 사용 가능한 상태인지 |
| State | 셀 언로드/재로드 후 Chest/Boss/Quest 상태가 복구되는가 |
| Level Instance | Embedded Mode에서 필요한 Actor가 런타임에 유지되는지 [R4] |
| Data Layer | 퀘스트 상태 전환 시 의도한 Actor만 활성화되는지 [R5] |
| Transition | SSD/HDD 및 프레임 드랍 상황에서 빈 공간 노출이 없는지 |
| Seed | Generator 버전 변경 후 출시용 Seed가 의도치 않게 변하지 않는지 |

# 16. 권장 클래스·폴더 구조

## 16.1 C++/Blueprint 책임 분리

| 클래스 | 책임 |
| --- | --- |
| UWorldGenerationSubsystem | 월드 생성 작업 orchestration, seed/version 관리 |
| FWorldGraphGenerator | Region/POI/Dungeon Entrance 구조 생성 |
| FRoadGenerator | POI 연결 및 Spline 생성 |
| FDungeonGenerator | Flow → Room Module 배치 |
| FDungeonValidator | 던전 연결성/충돌/진행 검증 |
| FWorldValidator | POI/도로/스트리밍 공간 검증 |
| ADungeonEntrance | Preload Streaming Source 및 전환 제어 |
| UDungeonStateSubsystem | 던전 영속 상태 관리 |
| UWorldStateSubsystem | POI/퀘스트/월드 영속 상태 관리 |

## 16.2 Content 폴더 예시

Content/Game/ ├─ World/ │ ├─ Maps/World_Main │ ├─ Definitions/ │ ├─ Regions/ │ └─ DataLayers/ ├─ PCG/ │ ├─ Biomes/ │ ├─ Roads/ │ ├─ POI/ │ └─ Common/ ├─ Dungeon/ │ ├─ Definitions/ │ ├─ Flows/ │ ├─ Themes/ │ ├─ Rooms/ │ └─ Encounters/ ├─ POI/ │ ├─ LevelInstances/ │ └─ Definitions/ └─ Editor/ ├─ WorldGenerator/ └─ Validators/

# 17. 최종 권장안

권장 아키텍처 World_Main 하나에 World Partition을 사용한다. Outdoor World와 Dungeon Atlas를 같은 UWorld 안에 두되 공간적으로 분리한다. 필드는 World Graph/POI/도로를 먼저 결정하고 PCG가 환경을 채운다. 던전은 Room Module + Flow로 자동 조립하고 PCG가 Dressing을 담당한다. 던전 입구에서는 목적지 Streaming Source를 선로딩한 뒤 같은 World 내부 이동으로 심리스 전환한다.

이 구조의 핵심 이점은 세 가지다. 첫째, 필드와 던전의 전환을 하나의 스트리밍 모델로 통합할 수 있다. 둘째, Room/POI/Biome 원본을 적게 만들어도 Generator와 PCG로 콘텐츠 양을 증폭할 수 있다. 셋째, 출시용 결과를 Seed와 Bake로 고정하여 1인 개발자가 감당 가능한 QA 범위로 유지할 수 있다.

가장 먼저 구현할 것은 거대한 월드 생성기가 아니다. “DungeonEntrance → Streaming Source → DungeonSlot → Exit”의 왕복 프로토타입이다. 이 전환이 안정화된 뒤 Dungeon Generator와 Outdoor PCG를 붙여야 구조적 위험을 초기에 제거할 수 있다.

# 부록 A. 공식 문서 근거 및 참고 자료

[R1] Epic Games — World Partition in Unreal Engine 5.8

World Partition은 단일 Persistent Level의 그리드 셀과 Streaming Source 기반 거리 스트리밍을 제공하며, 목적지 Streaming Source를 이용한 텔레포트 선로딩 예시를 설명한다.

https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/world-partition-in-unreal-engine

[R2] Epic Games — Using PCG Generation Modes in Unreal Engine 5.8

Partitioned Generation, Hierarchical Generation, Runtime Generation과 World Partition Streaming Source 연계를 설명한다.

https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/using-pcg-generation-modes-in-unreal-engine

[R3] Epic Games — PCG Biome Core and Sample Plugins Reference/Overview

Data Asset, 고정 파이프라인, Subgraph 기반 Biome Core 구조와 Experimental 상태를 설명한다.

https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/procedural-content-generation-pcg-biome-core-and-sample-plugins-reference-guide-in-unreal-engine

[R4] Epic Games — Level Instancing in Unreal Engine 5.8

Embedded Mode가 World Partition Grid에 Actor를 포함시키는 기본/권장 방식이며 Level Streaming Mode는 추가 런타임 비용이 있음을 설명한다.

https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/level-instancing-in-unreal-engine

[R5] Epic Games — World Partition: Data Layers in Unreal Engine 5.8

Data Layers를 에디터/런타임에서 Actor 조직과 퀘스트·진행·이벤트 기반 상태 전환에 사용하는 방법을 설명한다.

https://dev.epicgames.com/documentation/unreal-engine/world-partition---data-layers-in-unreal-engine

[R6] Dungeon Architect — Snap Grid Flow Introduction (선택 툴)

손으로 만든 모듈을 Flow Graph에 따라 조립하는 던전 제작 방식과 탑다운 dungeon crawler 용례를 소개한다.

https://docs.dungeonarchitect.dev/unreal/snap-grid-flow/sgf-introduction/

# 부록 B. 근거 신뢰도 구분

| 구분 | 신뢰도 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| UE 5.8 기능 동작 | 높음 | Epic Games 공식 UE 5.8 문서 기준 |
| Dungeon Architect 기능 | 중간~높음 | 제품 공식 문서 기준. 프로젝트 버전 호환성은 실제 설치 버전 확인 필요 |
| Dungeon Atlas/생산 규모/수작업 비율 | 설계 제안 | 엔진 공식 정답이 아니라 1인 개발 효율을 위한 권장 구조 |
| Cell Size/Loading Range 숫자 | 프로파일링 필요 | 카메라, 이동속도, 에셋 밀도, 타깃 PC에 따라 달라짐 |

— End of Document —